Metodología de la investigación

Informe del proyecto

Reconocimiento Facial con uso de Base de Datos

Integrantes:
- Enzo Pennisi.
- Pablo Sepulveda.
- Vanina Luna

Breve descripción

El proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema de autenticación basado en el reconocimiento facial utilizando Python en Linux, con el objetivo de sustituir la contraseña en un proceso de lo-gin. El sistema se conectará a una base de datos para almacenar y recuperar las fotos y datos de los usuarios. Se utilizarán librerías de código abierto como TensorFlow, OpenCV numpy, matplotlib.

Distribución de roles y tareas (Pablo, Enzo, Vanina):

Pablo Sepulveda:
- Investigación sobre algoritmos de reconocimiento facial y técnicas de aprendizaje.
- Implementación del modelo de reconocimiento facial utilizando TensorFlow.
- Evaluación de la precisión y eficacia del sistema.

Enzo Pennisi:

- Estudio y configuración de las librerías TensorFlow, cv2, numpy, matplotlib.
- Implementación de la captura y preprocesamiento de imágenes utilizando cv2 y numpy.
- Integración del sistema con la base de datos.

Vanina Luna:

- Diseño del flujo del sistema (captura de imágenes, preprocesamiento,	entrenamiento, autenticación e integración con la base de datos).
- Implementación del proceso de autenticación utilizando el modelo	entrenado.
- Preparación de la documentación del proyecto y presentación de resultados.

Planificación y subtareas:

Sprint 1:

- Investigación de algoritmos y técnicas de aprendizaje profundo	(Pablo).
- Estudio de librerías (Enzo).
- Diseño del flujo del sistema (Vanina).

Sprint 2:

- Configuración del entorno de desarrollo en Linux (Enzo).
- Implementación del modelo de reconocimiento facial (Pablo).
- Diseño de la interfaz de usuario para la captura de imágenes (Vanina).

Sprint 3:

- Implementación de la captura y preprocesamiento de imágenes (Enzo).
- Entrenamiento del modelo de reconocimiento facial (Pablo).
- Implementación del proceso de autenticación (Vanina).

Sprint 4:

- Integración del sistema con la base de datos (Enzo).
- Pruebas iniciales de funcionalidad y corrección de errores (Pablo, Enzo, Vanina).

Sprint 5:

- Evaluación de la precisión y eficacia del sistema (Pablo).
- Realización de pruebas con distintos usuarios y condiciones de iluminación (Pablo, Enzo, Vanina).

Sprint 6:

Ajuste y optimización del modelo y el sistema (Pablo, Enzo, Vanina).

Sprint 7:

Continuación de ajustes y optimización del sistema (Pablo, Enzo, Vanina).

Sprint 8:

- Preparación de la documentación del proyecto y presentación de resultados (Vanina).
- Identificación de posibles mejoras y expansiones del sistema (Pablo, Enzo, Vanina).

Esta distribución de roles y tareas asegura que cada integrante del	equipo tenga responsabilidades claras y complementarias.